Esempio di documentazione

# Indice

1	Indice	2

2	Introduzione	3

2.1	Informazioni sul progetto	3

2.2	Abstract	3

2.3	Scopo	3

3	Analisi	4

3.1	Analisi del dominio	4

3.2	Analisi e specifica dei requisiti	4

3.3	Use case	7

3.4	Pianificazione	7

3.5	Analisi dei mezzi	9

3.5.1	Software	9

3.5.2	Hardware	9

4	Progettazione	9

4.1	Design dell’architettura del sistema	9

4.2	Design dei dati e database	9

4.3	Design delle interfacce	12

4.4	Design procedurale	12

5	Implementazione	13

6	Test	13

6.1	Protocollo di test	13

6.2	Risultati test	15

6.3	Mancanze/limitazioni conosciute	15

7	Consuntivo	15

8	Conclusioni	17

8.1	Sviluppi futuri	17

8.2	Considerazioni personali	17

9	Bibliografia	18

9.1	Bibliografia per articoli di riviste:	18

9.2	Bibliografia per libri	18

9.3	Sitografia	18

10	Glossario	19

11	Indice delle figure	19

12	Allegati	19

# Introduzione

## Informazioni sul progetto

Allievo coinvolto:
- Nome e cognome: Nemanja Zecevic
- Classe: I4AA

Docente di riferimento:
- Nome e cognome: Leonardo Gaiero

Scuola:
- SAMT Trevano

Sezione / indirizzo di studio:
- Informatica

Periodo di svolgimento del progetto:
- Data di inizio: 26.01.2026
- Data di consegna: 24.04.2026

## Abstract

È una breve e accurata rappresentazione dei contenuti di un documento, senza notazioni critiche o valutazioni. Lo scopo di un abstract efficace dovrebbe essere quello di far conoscere all’utente il contenuto di base di un documento e metterlo nella condizione di decidere se risponde ai suoi interessi e se è opportuno il ricorso al documento originale.

Può contenere alcuni o tutti gli elementi seguenti:

- Background/Situazione iniziale

- Descrizione del problema e motivazione: Che problema ho cercato di risolvere? Questa sezione dovrebbe includere l'importanza del vostro lavoro, la difficoltà dell'area e l'effetto che potrebbe avere se portato a termine con successo.

- Approccio/Metodi: Come ho ottenuto dei progressi? Come ho risolto il problema (tecniche…)? Quale è stata l’entità del mio lavoro? Che fattori importanti controllo, ignoro o misuro?

- Risultati: Quale è la risposta? Quali sono i risultati? Quanto è più veloce, più sicuro, più economico o in qualche altro aspetto migliore di altri prodotti/soluzioni?

Esempio di abstract:

As the size and complexity of today’s most modern computer chips increase, new techniques must be developed to effectively design and create Very Large-Scale Integration chips quickly. For this project, a new type of hardware compiler is created. This hardware compiler will read a C++ program, and physically design a suitable microprocessor intended for running that specific program. With this new and powerful compiler, it is possible to design anything from a small adder, to a microprocessor with millions of transistors. Designing new computer chips, such as the Pentium 4, can require dozens of engineers and months of time. With the help of this compiler, a single person could design such a large-scale microprocessor in just weeks.

## Scopo

Lo scopo del progetto è la progettazione e lo sviluppo di un’applicazione informatica finalizzata alla gestione delle assenze e dei ritardi degli studenti all’interno di un contesto scolastico, con particolare attenzione all’organizzazione dei dati, alla tracciabilità delle informazioni e alla differenziazione dei ruoli utente.

Dal punto di vista operativo, il progetto mira a realizzare uno strumento che permetta agli studenti di notificare le proprie assenze, ai docenti di consultare e gestire le informazioni relative alle classi assegnate, ai tutori legali di firmare assenze e richieste e al sistema di mantenere uno storico completo delle operazioni effettuate. L’applicativo è pensato per centralizzare processi che normalmente vengono gestiti in modo frammentato, migliorando l’efficienza e la chiarezza nella comunicazione tra le parti coinvolte.

Dal punto di vista didattico, il progetto ha lo scopo di consolidare e applicare le competenze acquisite nel percorso di studi in ambito informatico, in particolare per quanto riguarda l’analisi di un problema reale, la progettazione di una soluzione software, lo sviluppo strutturato di un’applicazione e la redazione di una documentazione tecnica adeguata. Inoltre, il lavoro favorisce lo sviluppo dell’autonomia, della capacità di problem solving e dell’organizzazione del lavoro secondo criteri vicini a quelli adottati in ambito aziendale.

# Analisi

## Analisi del dominio

Il progetto si colloca nel dominio della gestione scolastica, in particolare nell’ambito del controllo e della registrazione delle assenze e dei ritardi degli studenti. Il contesto di riferimento è quello di un istituto scolastico, caratterizzato dalla presenza di più classi, docenti responsabili e studenti con differenti esigenze amministrative.

Background e situazione iniziale

Nel contesto scolastico attuale, la gestione delle assenze e dei ritardi viene spesso effettuata tramite strumenti differenti, come registri elettronici, comunicazioni verbali o documentazione cartacea. Queste modalità possono risultare poco efficienti, soprattutto quando è necessario tenere traccia dello storico delle assenze, dei certificati medici o delle giustificazioni fornite nel tempo. Inoltre, la comunicazione tra studenti, docenti e, in alcuni casi, genitori, non è sempre immediata o facilmente verificabile.

Contesto di utilizzo del prodotto

Il prodotto verrà utilizzato all’interno dell’ambiente scolastico da parte di diversi attori, ciascuno con ruoli e responsabilità specifiche. L’organizzazione del contesto prevede classi composte da studenti, docenti incaricati della gestione delle presenze degli allievi di queste e un sistema informatico centrale che raccoglie e organizza i dati. L’applicazione si inserisce come strumento di supporto a questi processi, operando in parallelo o in integrazione con le procedure già esistenti.

Soluzioni attuali e prodotti simili

Attualmente il problema viene risolto principalmente attraverso l’uso di registri elettronici o procedure manuali, che permettono di registrare assenze e ritardi ma non sempre offrono funzionalità avanzate come la gestione strutturata dei certificati, la conferma delle assenze da parte dei genitori o uno storico dettagliato delle operazioni. Esistono prodotti simili nel settore della gestione scolastica, tuttavia spesso risultano generici o non completamente adattati alle esigenze specifiche del contesto considerato, rendendo necessario uno strumento più mirato.

Utenti del sistema e bisogni

Gli utenti principali del sistema sono gli studenti e i docenti. Gli studenti necessitano di uno strumento semplice e accessibile per notificare le proprie assenze, consultare lo storico personale e verificare eventuali obblighi, come l’invio di certificati medici. I docenti, invece, hanno bisogno di una visione d’insieme sulle classi assegnate, con la possibilità di controllare assenze, ritardi e giustificazioni in modo chiaro e strutturato. In alcuni casi, anche genitori o tutori legali sono coinvolti, con il bisogno di confermare determinate informazioni in modo sicuro e tracciabile.

Competenze degli utenti

Dal punto di vista delle competenze, gli utenti del sistema possiedono livelli di conoscenza informatica differenti. Gli studenti e i docenti hanno generalmente una familiarità di base con strumenti digitali e applicazioni web, ma non competenze tecniche avanzate. Di conseguenza, l’interfaccia del prodotto deve risultare intuitiva e di facile utilizzo, riducendo al minimo la necessità di formazione specifica.

Convenzioni e standard del dominio

Nel dominio scolastico esistono convenzioni consolidate riguardanti la gestione delle presenze, la tutela dei dati personali e la distinzione dei ruoli. Il sistema deve quindi rispettare principi quali la riservatezza delle informazioni, l’accesso controllato ai dati e la tracciabilità delle operazioni effettuate dagli utenti. Inoltre, è importante che l’applicazione segua criteri organizzativi e strutturali in linea con gli standard comunemente adottati in ambito informatico e aziendale.

Conoscenze necessarie per operare nel dominio

Per operare efficacemente in questo dominio è necessario possedere conoscenze teoriche di base relative ai sistemi informativi, alla gestione dei dati e allo sviluppo di applicazioni software. Risultano inoltre importanti le nozioni legate alla progettazione di interfacce utente, alla gestione dei ruoli e dei permessi e all’organizzazione dei flussi informativi, elementi fondamentali per garantire un utilizzo corretto ed efficiente del sistema.

## Analisi e specifica dei requisiti

Il progettista, dopo aver ricevuto il mandato, in collaborazione con il committente redige una lista di requisiti. Durante questi incontri, tramite interviste (da inserire nei diari), il progettista deve cercare di rispondere alle seguenti domande:

- Quali sono i bisogni del committente?

- Quali funzioni deve svolgere il prodotto?

- Come devono essere implementate?

- L’utente, come vorrebbe/dovrebbe interagire con il prodotto?

- Come verrà utilizzato il prodotto?

- Che tipo di interfaccia si immagina?

- Che prestazioni minime deve fornire il prodotto?

- Che grado di sicurezza deve avere il prodotto?

- …

In base alla lista dei requisiti e all’analisi degli stessi, il progettista redige una specifica dei requisiti in cui elenca e descrive in modo dettagliato quali sono le funzionalità che il prodotto fornirà. La specifica dovrebbe essere abbastanza dettagliata da poter essere utilizzata come base per lo sviluppo, ma non troppo; ad esempio, non dovrebbe contenere dettagli di implementazione, o definizioni dettagliate dell’interfaccia grafica a meno che questi non siano considerati cruciali. Non si deve scordare che i requisiti non rappresentano delle attività bensì delle caratteristiche che il prodotto dovrà possedere.

Stile 1

| Requisito | Req-012 | Priorità | 1 | Versione | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Creazione interfaccia banca dati |  |  |  |  |
| Note | Si necessitano i permessi di root / Dipende dal requisito Req-001 (Creazione DB) |  |  |  |  |
| Sotto requisiti |  |  |  |  |  |
| 001 | Si necessita una maschera di login |  |  |  |  |
| 002 | Si dovranno poter immettere nuovi allievi |  |  |  |  |
| 003 | Dovrà essere possibile la ricerca di allievi |  |  |  |  |

Stile 2

| Req-012 |  |
| --- | --- |
| Nome | Creazione interfaccia banca dati |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Note | Si necessitano i permessi di root / Dipende dal requisito Req-001 (Creazione DB) |
| Sotto requisiti |  |
| Req-012_1 | Si necessita una maschera di login |
| Req-012_2 | Si dovranno poter immettere nuovi allievi |
| Req-012_3 | Dovrà essere possibile la ricerca di allievi |

Spiegazione elementi tabella dei requisiti:

ID: identificativo univoco del requisito

Nome: breve descrizione del requisito

Priorità: indica l’importanza di un requisito nell’insieme del progetto, definita assieme al committente. Ad esempio, poter disporre di report con colonne di colori diversi ha priorità minore rispetto al fatto di avere un database con gli elementi al suo interno. Solitamente si definiscono al massimo di 2-3 livelli di priorità.

Versione: indica la versione del requisito. Ogni modifica del requisito avrà una versione aggiornata.

Sulla documentazione apparirà solamente l’ultima versione, mentre le vecchie dovranno essere inserite nei diari.

Note: eventuali osservazioni importanti o riferimenti ad altri requisiti.

Sotto requisiti: elementi che compongono il requisito.

## Use case

I casi d’uso rappresentano l’interazione tra i vari attori e le funzionalità del prodotto.

## Pianificazione

Prima di stabilire una pianificazione bisogna avere almeno una vaga idea del modello di sviluppo che si intende adottare. In questa sezione bisognerà inserire il modello concettuale di sviluppo che si seguirà durante il progetto. Gli elementi di riferimento per una buona pianificazione derivano da una scomposizione top-down della problematica del progetto.

La pianificazione può essere rappresentata mediante un diagramma di Gantt:

Figura 1 Esempio di diagramma di Gantt

Se si usano altri metodi di pianificazione (p.es. scrum), dovranno apparire in questo capitolo.

Stile orizzontale

Figura 2 Esempio di diagramma di Gantt

## Analisi dei mezzi

Elencare e descrivere i mezzi disponibili per la realizzazione del progetto. Ricordarsi di sempre descrivere nel dettaglio le versioni e il modello di riferimento.

### Software

SDK, librerie, tools utilizzati per la realizzazione del progetto e eventuali dipendenze.

### Hardware

Su quale piattaforma dovrà essere eseguito il prodotto? Che hardware particolare è coinvolto nel progetto? Che particolarità e limitazioni presenta? Che HW sarà disponibile durante lo sviluppo?

# Progettazione

Questo capitolo descrive esaustivamente come deve essere realizzato il prodotto fin nei suoi dettagli. Una buona progettazione permette all’esecutore di evitare fraintendimenti e imprecisioni nell’implementazione del prodotto.

## Design dell’architettura del sistema

Descrive:

- La struttura del programma/sistema lo schema di rete...

- Gli oggetti/moduli/componenti che lo compongono.

- I flussi di informazione in ingresso ed in uscita e le relative elaborazioni. Può utilizzare diagrammi di flusso dei dati (DFD).

- Eventuale sitemap

## Design dei dati e database

Descrizione delle strutture di dati utilizzate dal programma in base agli attributi e le relazioni degli oggetti in uso.

Schema E-R, schema logico e descrizione.

Se il diagramma E-R viene modificato, sulla doc dovrà apparire l’ultima versione, mentre le vecchie saranno sui diari.

Diagramma Chen

Figura 3 Diagramma ER Chen

Diagramma Barker/Bachmann

Figura 4 Diagramma ER Barker

## Design delle interfacce

Descrizione delle interfacce interne ed esterne del sistema e dell’interfaccia utente. La progettazione delle interfacce è basata sulle informazioni ricavate durante la fase di analisi e realizzata tramite mockups.

## Design procedurale

Descrive i concetti dettagliati dell’architettura/sviluppo utilizzando ad esempio:

- Diagrammi di flusso e Nassi.

- Tabelle.

- Classi e metodi.

- Tabelle di routing

- Diritti di accesso a condivisioni …

Questi documenti permetteranno di rappresentare i dettagli procedurali per la realizzazione del prodotto.

# Implementazione

In questo capitolo dovrà essere mostrato come è stato realizzato il lavoro. Questa parte può differenziarsi dalla progettazione in quanto il risultato ottenuto non per forza può essere come era stato progettato.

Sulla base di queste informazioni il lavoro svolto dovrà essere riproducibile.

In questa parte è richiesto l’inserimento di codice sorgente - Print Screen - di maschere solamente per quei passaggi particolarmente significativi e/o critici.

Inoltre, dovranno essere descritte eventuali varianti di soluzione o scelte di prodotti con motivazione delle scelte.

Non deve apparire nessuna forma di guida d’uso di librerie o di componenti utilizzati. Eventualmente questa va allegata.

Per eventuali dettagli si possono inserire riferimenti ai diari.

# Test

## Protocollo di test

Definire in modo accurato tutti i test che devono essere realizzati per garantire l’adempimento delle richieste formulate nei requisiti. I test fungono da garanzia di qualità del prodotto. Ogni test deve essere ripetibile alle stesse condizioni.

| Test Case Riferimento | TC-001 REQ-012 | Nome | Import a card with KIC, KID and KIK keys, but not shown with the GUI |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Import a card with KIC, KID and KIK keys with no obfuscation, but not shown with the GUI |  |  |
| Prerequisiti | Store on local PC: Profile_1.2.001.xml (appendix n_n) and Cards_1.2.001.txt (appendix n_n). PIN (OTA_VIEW_PIN_PUK_KEY) and ADM (OTA_VIEW_ADM_KEY) user right not set. |  |  |
| Procedura | - Go to “Cards manager” menu, in main page click “Import Profiles” link, Select the “1.2.001.xml” file, Import the Profile - Go to “Cards manager” menu, in main page click “Import Cards” link, Select the “1.2.001.txt” file, Delete the cards, Select the “1.2.001.txt” file, Import the cards - Research the “41795924770” Card, Click the imsi card link Check the card details - Execute the SQL: SELECT imsi, dir, keyset, cntr, rawtohex(kickey), rawtohex(kidkey), rawtohex(kikkey), rawtohex(chv), rawtohex(dap)FROM otacardkey a where imsi='340041795924770' ORDER BY keyset; |  |  |
| Risultati attesi | Keys visible in the DB (OtaCardKey) but not visible in the GUI (Card details) |  |  |

## Risultati test

Tabella riassuntiva in cui si inseriscono i test riusciti e non del prodotto finale. Se un test non riesce e viene corretto l’errore, questo dovrà risultare nel documento finale come riuscito (la procedura della correzione apparirà nel diario), altrimenti dovrà essere descritto l’errore con eventuali ipotesi di correzione.

| Test Case | Risultato ottenuto | Stato |
| --- | --- | --- |
| TC-001 | Testo o immagine a conferma del test | Passato |
| TC-002 | Testo o immagine a conferma del test | Fallito |

## Mancanze/limitazioni conosciute

Descrizione con motivazione di eventuali elementi mancanti o non completamente implementati, al di fuori dei test case. Non devono essere riportati gli errori e i problemi riscontrati e poi risolti durante il progetto.

# Consuntivo

Consuntivo del tempo di lavoro effettivo e considerazioni riguardo le differenze rispetto alla pianificazione (cap. 1.7) (ad esempio Gantt consuntivo).

Stile orizzontale

CONSUNTIVO

Figura 5 Esempio di diagramma di Gantt consuntivo

# Conclusioni

Quali sono le implicazioni della mia soluzione? Che impatto avrà? Cambierà il mondo? È un successo importante? È solo un’aggiunta marginale o è semplicemente servita per scoprire che questo percorso è stato una perdita di tempo? I risultati ottenuti sono generali, facilmente generalizzabili o sono specifici di un caso particolare? ecc.

## Sviluppi futuri

Migliorie o estensioni che possono essere sviluppate sul prodotto.

## Considerazioni personali

Cosa ho imparato in questo progetto? ecc.

# Bibliografia

## Bibliografia per articoli di riviste:

- Cognome e nome (o iniziali) dell’autore o degli autori, o nome dell’organizzazione,

- Titolo dell’articolo (tra virgolette),

- Titolo della rivista (in italico),

- Anno e numero

- Pagina iniziale dell’articolo.

## Bibliografia per libri

- Cognome e nome (o iniziali) dell’autore o degli autori, o nome dell’organizzazione,

- Titolo del libro (in italico),

- ev. Numero di edizione,

- Nome dell’editore,

- Anno di pubblicazione,

- ISBN.

## Sitografia

- URL del sito (se troppo lungo solo dominio, evt completo nel diario),

- Eventuale titolo della pagina (in italico),

- Data di consultazione (GG-MM-AAAA).

Esempio:

- http://standards.ieee.org/guides/style/section7.html, IEEE Standards Style Manual, 07-06-2008.

# Glossario

| Termine | Significato |
| --- | --- |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange, codice per la codifica di caratteri. |
| ZFS | Zettabyte File System, filesystem opernsource a 128 bit con funzionalità avanzate. |

# Indice delle figure

Figura 1 Esempio di diagramma di Gantt	7

Figura 2 Esempio di diagramma di Gantt	8

Figura 3 Diagramma ER Chen	10

Figura 4 Diagramma ER Barker	11

Figura 5 Esempio di diagramma di Gantt consuntivo	16

# Allegati

Elenco degli allegati, esempio:

- Diari di lavoro

- Codici sorgente/documentazione macchine virtuali

- Istruzioni di installazione del prodotto (con credenziali di accesso) e/o di eventuali prodotti terzi

- Documentazione di prodotti di terzi

- Eventuali guide utente / Manuali di utilizzo

- Mandato e/o QdC

- Prodotto

- …