Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 24.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

08:20 – 09:50 Durante la prima parte della mattinata ho lavorato all’implementazione del sistema di caricamento dei certificati. Ho sviluppato la funzionalità che permette agli utenti di caricare il documento giustificativo, gestendo correttamente la validazione dei file, il salvataggio nel sistema e l’associazione del certificato all’assenza corrispondente nel database.

10:05 – 11:35 Successivamente mi sono occupato della revisione e sistemazione delle pagine di visualizzazione dei ritardi e delle assenze. Ho migliorato la struttura delle tabelle e reso più chiara la disposizione delle informazioni.

12:30 – 14:00 Nel primo pomeriggio ho sviluppato la pagina dedicata alla segnalazione delle proprie assenze. Ho implementato il form di inserimento, la gestione dei dati inviati e il salvataggio nel database, garantendo la coerenza con la struttura già definita nello schema del progetto.

14:15 – 15:45 Nell’ultima parte della giornata ho effettuato test funzionali sull’intero sistema di gestione assenze (caricamento certificati, visualizzazione e segnalazione), verificando il corretto flusso dei dati tra interfaccia e backend e correggendo piccoli errori riscontrati durante le prove.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema importante riscontrato.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con la pianificazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuerò con l’implementazione, cercando di implementare il sistema di firma delle assenze tramite token e firma digitale.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Nomi AI utilizzati

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Ho chiesto diversi comandi Laravel per fare operazioni che non sapevo come fare.

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Lo stesso