Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 04.02.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:20 – 15:45 |

Lavori svolti

08:20 – 10:30 Durante la prima parte della mattinata ho rivisto e corretto lo schema E-R del progetto. In questa fase ho affinato la definizione delle entità e delle relazioni, apportando le modifiche necessarie per rendere il modello dei dati più coerente e aderente alle funzionalità richieste dall’applicazione. 10:30 – 11:35 Successivamente ho creato il database del progetto e implementato tutte le tabelle previste dallo schema E-R corretto. Ho definito correttamente campi, chiavi primarie e relazioni, assicurando una struttura solida e funzionale per la gestione dei dati dell’applicazione. 12:20 – 13:30 Nel primo pomeriggio ho lavorato all’implementazione del sistema di autenticazione, sviluppando le funzionalità di login e signup. Questa fase ha previsto la gestione degli utenti e la verifica delle credenziali per consentire un accesso sicuro all’applicazione. 13:30 – 15:45 Infine ho testato e verificato il corretto funzionamento delle funzionalità di autenticazione e dell’integrazione con il database. Modificato un’altra volta lo schema E-R. Ho controllato che la creazione degli utenti e l’accesso avvenissero correttamente, preparando il progetto per le successive fasi di sviluppo.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

-

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In linea con la pianificazione.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuazione dell’implementazione, creazione della pagina di visualizzazione delle proprie assenze e dei propri ritardi.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Nomi AI utilizzati

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Generami il codice da passare a mermaid per creare il db con le tabelle appena definite.

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei fatto lo schema E-R manualmente.